## Slide 1
XMUM · 马来项目
2026 年中工作汇报
产品设计进展 · 六个模块原型 + 考勤已上线
基础数据 18 页
学籍 9 页
选课 12 页
培养方案 11 页
开课 24 页
排课 23 页
考勤 4 月已上线
合计 97 张独立原型页 · 侧栏入口 86 个 · 考勤不按原型页计
来源：基础数据复刻（基础数据 / 学籍 / 选课）+ 本教务原型（培养方案 / 开课 / 排课）
2026 年 8 月 · 开发进度由开发负责人另行汇报

## Slide 2
产品设计覆盖：六个模块 + 考勤已上线
只报菜单入口和独立页实数。弹窗、向导、页内 Tab 不另计页。
6
设计中的模块
基础数据 · 学籍 · 选课 培养方案 · 开课 · 排课
86
侧栏可进入口
基础三件套 39 · 教务三件套 47
97
独立原型页面
基础三件套 39 · 教务三件套 58
1
已上线系统
考勤，4 月正式使用
基础数据
18 入口 / 18 页
学校 · 专业 · 课程 · 讲师 · 校历
学籍
9 入口 / 9 页
档案 + 异动申请到查询
选课
12 入口 / 12 页
学生端 3 · 管理端 8 · 说明 1
培养方案
9 入口 / 11 页
版本全周期 + 2 个编辑子页
开课
16 入口 / 24 页
计划 / 安排 / 名单已闭环
排课
22 入口 / 23 页
时间教室双轨 + 调课
链路：基础数据 → 学籍 → 培养方案 → 开课 → 排课 → 选课 → 考勤
基础数据 / 学籍 / 选课：基础数据复刻现挂菜单。培养方案 / 开课 / 排课：本原型 index.html 现存独立页。
已下线页、空壳页不计入。开发进度由开发负责人汇报，产品侧不报完成百分比。
厦大马来分校项目 · 2026 年中汇报 · 产品设计进展
2 / 5

## Slide 3
教务三件套：培养方案 / 开课 / 排课
来源：本教务原型。培养方案 11 页，开课 24 页，排课 23 页。
培养方案
11 页
侧栏 9 个入口
流程图、版本、审批、查询、变更申请 / 审核、执行计划、两类统计
另 2 个编辑子页
方案版本编辑、执行计划编辑
当前设计状态
版本全周期 + 执行计划成套，开课从执行计划取数
开课管理
24 页
侧栏 16 个入口
开课设置 4、专业开课 3、选修开课 3、课程班管理 6
另 8 页
分组、安排样式一、特殊开课 3 页、共同授课与变更日志
当前设计状态
计划 → 安排 → 名单已闭环；特殊开课从专业开课入口添加
排课管理
23 页
侧栏 22 个入口
设置 4、排时间 3、排教室 3、课表查询 6、调课 6
另 1 个详情子页
排课表时间 / 教室共用的排课详情
当前设计状态
时间与教室双轨；多维课表查询；调课申请到批量调课
厦大马来分校项目 · 2026 年中汇报 · 产品设计进展
3 / 5

## Slide 4
基础三件套：基础数据 / 学籍 / 选课
来源：基础数据复刻现挂菜单。基础数据 18 页，学籍 9 页，选课 12 页。
基础数据
18 页
侧栏 18 个入口
仪表盘、学校 / 院系 / 代码集、专业版本 / 批次、楼栋教室、课程全周期、讲师、学期校历
口径
菜单即页面；创建 / 审批向导在页内打开，不另计页
当前设计状态
院校基础配置齐；课程申请、审批、变更已成套
学籍管理
9 页
侧栏 9 个入口
学生基本信息 1；异动类别 / 同意书 / 规则 / 申请双端 / 审批 / 维护 / 查询 8
口径
转专业、休学、复学、退学是申请页内 Tab，不另计页
当前设计状态
档案 + 异动主流程已挂出；异动统计有页面未挂菜单，不计
选课管理
12 页
侧栏 12 个入口
学生端 3（在线选课 / 历史 / 加退课）；管理端 8（批次规则、监控审批、缴费补注册、结果日志）；流程说明 1
口径
流程说明菜单标注正式上线去掉，按现存页计入
当前设计状态
批次轮次、学生选课、监控审批、结果日志已齐
厦大马来分校项目 · 2026 年中汇报 · 产品设计进展
4 / 5

## Slide 5
考勤：已上线，上半年以运维和接需求为主
只写已发生的事实。缺陷条数、使用量由开发 / 运维口径另报。
年初
完成系统设计
4 月
正式上线使用
数据
对接学校老教务系统
4 月学期
持续修缺陷、接新需求
过程
上线后问题较多，边用边改
和教务设计的关系
考勤与教务并行：考勤已先上线，其余六个模块仍在产品设计与确认阶段。
上半年产品精力两边并行——教务与基础模块出原型，考勤跟现场问题和新增需求。
下半年继续收口六个模块的设计确认；考勤继续消化运行中的缺陷与新需求。
开发进度、排期与缺陷量化，由开发负责人补充。
厦大马来分校项目 · 2026 年中汇报 · 产品设计进展
5 / 5